| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | февраля | 20 | 20 г. |  |  | № | 22-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О подготовке предприятий

жилищно-коммунального хозяйства,

социальной сферы и жилищного фонда

сельского поселения Карымкары

к работе в зимний период  2020-2021 годов

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170  и в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования сельское поселение Карымкары к работе в зимний период 2020-2021 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической энергией предприятий и населения:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары к работе  в осенне-зимний период  2020-2021 годов, согласно приложению.

- Директору муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары Фарносовой Наталье Анатольевна:

  - обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов  в срок до 01.10.2020 г.

  - создать необходимый запас топлива для выработки тепла, работы автомобильно-тракторного парка, обеспечить его сохранность.

  - обеспечить подготовку к зимнему периоду работающих и резервных источников электроснабжения.

  - обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие материально-технических ресурсов, материально-технических средств для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики.

  - при выполнении работ по капитальному ремонту тепловых сетей, руководствоваться требованиями строительных норм и правил, применять энергосберегающие технологии.

  - обеспечить наличие резервных источников электроснабжения жизненно-важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

  - провести совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий на объектах с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения в населённых пунктах.

  - с 01 июня 2020 года направлять в администрацию сельского поселения Карымкары ежемесячную форму № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и ежедекадные сведения  на 01, 10, 20 числа каждого месяца о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021годов.

  - в срок до 10 сентября 2020 года предоставить в администрацию сельского поселения Карымкары паспорта и акты готовности на каждый многоквартирный дом на согласование.

  - в срок до 10 октября 2020 года  предоставить в администрацию сельского поселения Карымкары паспорта и акты готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2020-2021годов   на согласование.

- Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы сельского поселения Карымкары:

  - предоставить в администрацию сельского поселения Карымкары планы подготовки предприятия (учреждения) к осенне-зимнему периоду 2020-2021годов.

  - обеспечить наличие автономных резервных источников электроснабжения  и их готовность к использованию при возникновении отключений или введении ограничения потребления электрической энергии.

  - провести ревизию, промывку и опрессовку систем отопления, находящихся на балансе или обслуживании зданий и сооружений, с оформлением соответствующих актов.

- Заместителю главы администрации сельского поселения Карымкары Баклыковой Любови Александровне:

  - провести мероприятия по подготовке жилищного фонда, дорожного хозяйства и имеющихся на балансе объектов инженерной инфраструктуры.

  - в течение всего отопительного периода обеспечить  контроль за наличием резервного топлива на топливнопотребляющих установках в объёме 3-ёх суточного расхода.

  - обеспечить контроль за ходом заключения договоров на поставку в 2020 году горючесмазочных веществ для работы отопительных котельных ЖКХ.

  - обеспечить контроль за проведением работ по  опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов.

  - оказывать энергоснабжающим организациям содействие в создании неснижаемых запасов топлива, необходимых для работы в осенне-зимний период 2020-2021годов.

  - в период отопительного периода 2020-2021годов предоставлять информацию в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района о работе предприятия, обеспечивающего тепловой энергией население и объекты социальной сферы.

  - с начала отопительного периода организовать работу телефонной «горячей линии» по вопросам теплоснабжения населения.

  - с 01 июня 2020 года направлять в Управление ЖКХ администрации Октябрьского района ежемесячную форму № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и ежедекадные сведения  на 01, 10, 20 числа каждого месяца о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021годов.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары         		                	        Ф.Н.Семёнов