| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | августа | 20 | 20 г. |  |  | № | 50-р |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в распоряжение

администрации сельского поселения Карымкары

от 23.12.2019 г. № 83-р «Об утверждении плана ремонта

муниципального жилищного фонда

сельского поселения Карымкары на 2020 год»

Внести в распоряжение администрации сельского поселения Карымкары от 23.12.2019 г. № 83-р «Об утверждении плана ремонта муниципального жилищного фонда сельского поселения Карымкары на 2020 год» следующие изменения:

- Приложение к распоряжению администрации сельского поселения Карымкары от 23.12.2019 г. № 83-р «Об утверждении плана ремонта муниципального жилищного фонда сельского поселения Карымкары на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению.

- Признать утратившими силу распоряжение администрации сельского поселения Карымкары от 11.08.2020 г. №  44-р  «О внесении изменений в распоряжение администрации сельского поселения Карымкары от 23.12.2019 г. № 83-р «Об утверждении плана ремонта муниципального жилищного фонда сельского поселения Карымкары на 2020 год».

- Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары                                                             Ф.Н. Семёнов

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Карымкары

от 26.08.2020 г. № 50-р

План

ремонта муниципального жилищного фонда

сельского поселения Карымкары на 2020 год

| № п/п | адрес | Общая площадь, кв.м. | Наименование | Виды работ | Цена тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Карымкары ул.Полевая, д.9, кв.2 ул.Ленина, д.45, кв.2 ул.Полевая, д.8, кв.1 ул.Полевая, д.8, кв.2 ул.Горная, д.4, кв.2 | 67,30 36,50 33,20 32,40 59,30 | Ремонт кухонных печей с устройством фундамента (в количестве 5-и шт.) | Разборка и устройство печей со всеми вспомогательными работами | 740 000 |
| 2 | п.Карымкары ул.Кедровая, д.25, кв.1 ул.Полевая, д.7, кв.3 ул.Полевая, д.8, кв.3 ул.Горная, д.7 | 49,90 48,60 66,10 48,10 | Ремонт отопительных печей с устройством фундамента (в количестве 4-х шт.) | Разборка и устройство печей со всеми вспомогательными работами |  |
| 3 | п.Карымкары, ул.Кольцевая, д.8 | 51,10 | Реконструкция отопления |  | 60 000 |
| 4 | п.Карымкары ул.Дорожная, д.12, кв.2 | 79,30 | Выборочный ремонт квартиры | Замена оконных блоков, утепление, обшивка сайдингом, частичная замена бруса | 700 000 |
| 5 | п.Карымкары ул.Комсомольская, д.28, кв.2 | 62,90 | Выборочный ремонт квартиры | Замена оконных блоков, утепление, частичная замена бруса | 250 000 |
| 6 | п.Карымкары ул.Кольцевая, д.12, кв.1, кв.2 п.Горнореченск ул.Лесная, д.6, кв.1, кв.2 | 133,20 91,40 | Ремонт кровли | Разборка покрытий кровель | 396 000 |
|  |  |  |  | Монтаж кровельного покрытия, конёк |  |
| 7 | п.Карымкары п.Горнореченск |  | Замена электропроводки |  | 100 000 |
|  | ИТОГО | 859,30 |  |  | 2 246 000 |