«Утверждаю» «Согласовано»

Директор МП ЖКХ МО СП Карымкары Глава администрации СП Карымкары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рукина М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Климов М.А.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**План текущего ремонта жилого фонда сельского поселения Карымкары на 2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Информация по квартиросъемщикам | Общая площадь | Ф.И.О. | Адрес | Объем работ | Материал | исполнение |
| **1** | **Ремонт кровли** |  | 27,6 | Черепанов В.С. | Пионерская 8/2 | 42м2 | профлист |  |
|  | 27,9 | Утенкова Н.В. | Пионерская 8/1 | 42м2 | профлист |  |
|  | 53,1 | Долинина Е.В. | Кедровая 15/2 | 84м2 | профлист |  |
|  | 35,2 | Юхта В.М. | Дорожная 3/2 | 46м2 | профлист |  |
|  |  | Водобашня  | Горная 1 А | 36м2 | профлист |  |
| **143,8м2** |  |  |  |  |  |  |
| **2**  | **ремонт пола** |  | 63,0 | Пономаренко В.Н. | Переул.Обской 1/2 | 14м2 |  |  |
|  | 41,2 | Кондратенко А.Ю. | Горная 1/1 | 15м2 |  |  |
|  | 59,2 | Мокрова Н.В. | Садовая 5/1 | 15м2 | материал |  |
|  | 81,2 | Никифорова М.Ю. | Кольцевая 12/1 | 17м2 | материал |  |
|  | 54,2 | Исаев Л.Г. | Совхозная 4/1 | 12м2 | материал |  |
|  | 73,3 | Соколова В.М. | Комсомольская 24/1 | 17м2 |  |  |
|  | 37,4 | Братчиков С.В. | Совхозная 11/2 | 18м2 |  |  |
|  | 74,7 | Братчиков В.Г. | Ленина 28/2 | 21м2 |  |  |
|  | 70,7 | Каткова О.С. | Дорожная 15 | 15м2 |  |  |
|  | 57,8 | Пустовских В.Г. | Кедровая 9/2 | 14м2 | материал |  |
|  | 61,4 | Минин И.Н. | Полевая 11/2 | 25м2 |  |  |
|  | 79,3 | Сигова Н.В. | Дорожная 12/2 | 17м2 |  |  |
|  | 51,2 | Петухова Н.А. | Комсомольская 4/2 | 15м2 |  |  |
|  | 67,3 | Терентьев А.Н. | Полевая 9/2 | 15м2 |  |  |
|  | 44,5 | Максимов С.Н. | Лесная 9/1 | 17м2 |  |  |
|  | 39,8 | Пименова Г.П. | Лесная 10/2 | 16м2 |  |  |
|  | 37,0 | Нестеров В.А. | Речная 18/1 | 16м2 |  |  |
|  | 40,1 | Бисеров И.Т. | Лесная 10/1 | 16м2 |  |  |
|  | 59,6 | Кугаевских Е.Э. | Лесная 1/1 | 16м2 |  |  |
|  |  | **1092,9м2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Ремонт** **цоколя** | . | 47,4 | КондратьеваЛ.А. | МКР 3/1 | 18м/п |  |  |
|  | 44,9 | Никитин Д.Г. | Горная 12/1 | 18м/п |  |  |
|  | 62,4 | Рыжов В.А. | Пер Парковый 2 кв2 | 7м/п |  |  |
|  | 83,0 | Короткова Л.Н. | Кедровая 3/1 | 23м/п |  |  |
|  | 57,1 | Леденев И.А. | Лесная 2/2 | 23м/п |  |  |
|  | 40,6 | Курилец В.В. | Речная 28/2 | 18м/п |  |  |
|  |  | Водобашня  | Горная 1А | 18м/п |  |  |
|  |  | **335,4м2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Ремонт крылец** |  | 36,7 | Нуруллина Н.Ф. | Ленина45/3 | 4м2 3ст |  |  |
|  | 51,0 | Логиновских А.К. | Комсомольская 4/1 | 4м2 3ст |  |  |
|  | 37,4 | Братчиков С.В. | Совхозная 11/2 | 2м2 2ст |  |  |
|  | 40,1 | Григорьев В.В  | Речная 4/1 | 3,5м2 4ст |  |  |
|  | 45,6 | Шарапова Л.В. | Лесная 9/2 | 3,5м2 4ст |  |  |
| **210,8м2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ремонт печей** |  | 68,2 | Туринцева В.Н. | Горная 4/1 | Топка плита,колосник |  |  |
|  | 46,2 | Короткова В.И. | Пионерская 9/2 | Топка,плита,колосник |  |  |
|  | 51,0 | Шило И.А. | Ленина 52/3 | Топка,труба,дым каналы |  |  |
|  | 51,7 | Тюмавина А.С. | Ленина 52/2 | Разборка печи |  |  |
|  | 27,6 | Кунгуров С.В. | Школьная 4 /1 | Труба |  |  |
|  | 47,6 | Корсадыкова А.В. | Ленина 61/1 | труба |  |  |
|  | 44,7 | Леонтьев В.А. | Ленина 39/2 | Труба 2шт,топка, плита,колосник 2шт разделка печи |  |  |
|  | 74,9 | Леденева Е.М. | Речная 12а/2 | Топка,плита,колосник |  |  |
| **Логиновских А.К** | 61,7 | Мануйлова С.А. | Школьная 12/1 | Разборка печи |  |  |
|  |  | **473,6м2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Ремонт потолочного перекрытия** |  | 77,1 | Ткаченко Н.Н. | МКР 1/1 | 25м2 | гипсокартон |  |
|  | 51,7 | Тюмавина А.С. | Ленина 52/2 | 8м2 | гипсокартон | отработано |
|  | 45,5 | Руссу Н.В. | Кедровая 23/2 | 16м2 | гипсокартон |  |
|  | 67,7 | Терентьева С.А. | Комсомольская 17/2 | 21м2 | гипсокартон | отработано |
|  | 44,5 | Максимов С.Н. | Лесная 9/1 | 24м2 | гипсокартон |  |
|  |  | **286,5м2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Ремонт стен** |  | 67,7 | Терентьева С.А. | Комсомольская 17/2 | гипсокартон | 15м2 | отработано |
|  | 45,5 | Руссу Н.В. | Кедровая 23/2 | Гипсокартон | 9м2 |  |
|  | 51,7 | Тюмавина А.С. | Ленина 52/2 | гипсокартон | 9м2 |  |
| **164,9м2** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Ремонт оконных заполнений** |  | 45,1 | Волгин А.Л. | Кедровая 18/2 | Конопатка оконных проемов | пакля | отработано |
|  | 36,6 | Барышев Ю.П. | Ленина 45/4 | остекление |  | отработано |
|  | **81,7м2** |  |  |  |  |  |  |

**Площадь жилого фонда подлежащего текущему ремонту 2789,6м2**