

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ**  **Октябрьского района**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| « | 01 | » | сентября | 20 | 14г. |  |  | № | 97-п |
| п. Карымкары | | | | | | | | | |

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по передаче объектов коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования сельское поселение Карымкары**

**в концессию или долгосрочную аренду (более года)**

Во исполнение с Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.10.2011 № 571-рп «О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»:

1. Утвердить:
   1. План мероприятий («дорожная карта») по передаче объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) муниципального образования сельское поселение Карымкары в концессию или долгосрочную аренду (более года) согласно приложению № 1.
   2. График передачи объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) муниципального образования сельское поселение Карымкары в концессию или долгосрочную аренду (более года) согласно приложению № 2.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения Карымкары Л.А. Баклыкова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Карымкары Л.А. Баклыкова

Главный специалист по общим и юридическим вопросам

администрации сельского поселения Карымкары Н.А.Фарносова

Ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Мудрецова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Новопашин

Подготовил:

Л.А. Баклыкова

тел. 2-33-26

Разослать:

МП ЖКХ МО СП Карымкары - 1 экз.

Приложение № 1

к постановлению

администрации сельского поселения Карымкары

от «01» сентября 2014 года № 97-п

План мероприятий («дорожная карта») по передаче объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) муниципального образования сельское поселение Карымкары в концессию или долгосрочную аренду (более года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) муниципального образования сельское поселение Карымкары | Заместитель главы администрации, специалист по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары | июль 2015 года |
| 2 | Оформление прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) муниципального образования сельское поселение Карымкары, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательном порядке | Заместитель главы администрации, специалист по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары | декабрь 2015 года |
| 3 | Организация работы по землеустроительным работам для получения выписки из государственного кадастрового учёта | Заместитель главы администрации, специалист по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары | декабрь 2015 года |
| 4 | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию или долгосрочную аренду (более года) объектов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | Заместитель главы администрации, специалист по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары | февраль 2016 года |
| 5 | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионных соглашений по долгосрочной аренде (более года) | Заместитель главы администрации, специалист по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары | март 2016 года |
| 6 | Проведение конкурса на право заключения концессионных соглашений или соглашений по долгосрочной аренде (более года) | Заместитель главы администрации, специалист по управлению муниципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары | июнь 2016 года |
| 7 | Разработка и утверждение инвестиционных программ концессионерам по развитию сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установление долгосрочных тарифов услуг | Предприятия ЖКХ, администрация, отдел ценовой политики администрации Октябрьского района | декабрь 2016 года |
| 8 | Реализация концессионного соглашения или соглашения по долгосрочной аренде (боле года) |  | Согласно условий заключенного соглашения |

Приложение № 1

к постановлению

администрации сельского поселения Карымкары

от «01» сентября 2014 года № 97-п

График передачи объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Карымкары

в концессию или долгосрочную аренду (более года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты коммунальной сферы энергетики | Концессия или долгосрочная аренда с указанием срока заключения (количество лет) | Сроки передачи в концессию или долгосрочную аренду (более года) | | | Примечание |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоснабжение | Долгосрочная аренда (более года) |  |  | + |  |
| Водоснабжение | Долгосрочная аренда (более года) |  |  | + |  |
| Водоотведение | Долгосрочная аренда (более года) |  |  | + |  |