| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 14 | » | марта | 20 | 11 г. |  |  | № | 11-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О мероприятиях по организации

безаварийного пропуска льда и

предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне-летний

период в 2011 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  с пунктом 10 статьи 25 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федераци:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии поселения на весеннее - летний период  2011 года, согласно приложению 1.

- Комиссии по организации пропуска паводковых вод в 2011 году и руководителям объектов экономики до наступления паводков и наводнений:

2.1.Спланировать и провести комплекс мероприятий, имеющих целью предупреждение и

ликвидацию последствий паводков и наводнений, координацию деятельности,

согласно приложению 2;

2.2.Утвердить оперативные планы привлечения рабочей силы и техники для организации

пропуска паводковых вод, согласно приложению 3.

- Директорам школ Мудрецовой Н.О, Мальцевой И.Н. организовать и провести разъяснительную работу среди учащихся об опасности выхода на лёд в весенний период.

- Признать утратившим силу постановление главы администрации сельского поселения Карымкары от 15.03.2010 г. № 30-п «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2010 году».

- Постановление вступает силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

И.о. главы  сельского

поселения   Карымкары          					Л.А. Баклыкова

Согласовано:

Главный специалист по общим и  юридическим вопросам               		 администрации сельского поселения Карымкары                                  	Н.А.Фарносова

Подготовил:

Баклыкова Л.А.

тел.: 2-33-26

Разослать:

директору Карымкарская  СОШ  – 1 экз.

директору Горнореченская СОШ – 1 экз.

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от «14» марта 2011 г. № 11-п

Состав

противопаводковой комиссии поселения на весенне - летний период  2011 года

Баклыкова Л.А.       	председатель комиссии, заместитель главы администрации сельского поселения Карымкары;

Кузнецов Н.А.                                 заместитель председателя комиссии, начальник отдельного поста п. Карымкары

Сухарник  Н.А.      			секретарь  комиссии по чрезвычайным  ситуациям,

специалист по  управлению муниципальным имуществом.

Члены комиссии:

Ичёткин А.В. 			инженер-механик  МП ЖКХ МО сельское поселение

Карымкары;

Мальцев О.В. 			мастер ОАО «ЮТЭК-Кода»;

Балинский П.В.		мастер Ханты-Мансийского ТУЭС Няганский ЦКОЭ Карымкарское отделение ОЭС4

Климов Д.А. 				генеральный директор ООО СП «Обской»;

Семёнов Ф.Н.	                       мастер леса «Обской отдел» БУ Октябрьский лесхоз

Лачинов Р.Р.		                	УУМ  ОВД  Октябрьского района

Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Карымкары от «14» марта 2011 г. № 11-п

План

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 2011 году

на территории сельского поселения Карымкары

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные руководители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение предварительного прогноза возможной наводной обстановки. Обсудить данные вопросы на противопаводковой комиссии | Противопаводковая комиссия п. Карымкары | До 25.03.2011г. |
| 2 | Подготовить автотранспортную технику, плавсредства к возможным ремонтно-восстановительным работам, а также эвакуационным мероприятиям. | Руководители объектов экономики п. Карымкары | До 25.04.2011г. |
| 3 | Создать аварийные бригады и провести с ними инструктажно - методические занятия по решению задач, связанных с возможным возникновением ЧС | Руководители объектов экономики п. Карымкары | До 10.04.2011г. |
| 4 | В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных лиц. | Администрация с.п. Карымкары | Во время разлива и подъема воды |
| 5 | Провести совещание руководителей предприятий и организаций по подготовке к пропуску паводковых вод в 2011 г. | Администрация с.п. Карымкары | до 20.04.2011г. |
| 6 | Уточнить планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения угрозы затопления | Руководители объектов экономики п. Карымкары совместно с комиссией по ЧС | 25.04.2011 |
| 7 | Лекция «О правилах поведения около водоемов в весенний период» | Директор МОУ «Карымкарская СОШ» | март |
| 9 | Обследовать защитные сооружения от паводков и наводнений (дамба), линии электроснабжения и связи, водопропускные трубы и принять меры по их очистке, дополнительному укреплению и в случае необходимости ремонту. | Администрация с.п. Карымкары и руководители предприятий | апрель - июнь |

Приложение 3 к постановлению администрации сельского поселения Карымкары от «14» марта 2011 г. № 11-п

Оперативный план

мобилизации рабочей силы и техники

по сельскому поселению Карымкары в весенне-летний паводковый период 2011 года

| № п\п | Наименование подразделения | Кол-во личного состава | Плав/средства |  | Лодочные моторы (ед.) | Автомобили | Инженерная техника | Ответственный за мобилизацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | катер | лодка |  |  |  |  |
| 1 | МО сельское поселение Карымкары. | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | Глава сельского поселения Карымкары Климов М.А. |
| 2 | МП ЖКХ | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | Инженер-механик Ичёткин А.В. |
| 3 | ООО СП «Обской» | 0 | 1 |  | - | - | 1 | Ген. директор Климов Д.А. |
| 4 | Октябрьский лесхоз | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | мастер леса «Обской отдел» БУ Октябрьский лесхоз |

Примечание: Предприятия и организации выделяют людей и технику в течении двух часов после извещения о ЧС в распоряжение администрации сельского поселения Карымкары.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

к постановлению администрации сельского поселения Карымкары

от «14» марта 2011 г. № 11-п

«О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2011 году»

| п/п | Ф.И.О. | Наименование должности | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баклыкова Л.А. | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель главы сельского поселения Карымкары |  |
| 2 | Кузнецов Н.А. | начальник отдельного поста п. Карымкары |  |
| 3 | Сухарник Н.А. | секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям, специалист по управлению муниципальным имуществом |  |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ |  |  |  |
| 4 | Ичёткин А.В. | инженер-механик МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары |  |
| 5 | Мальцев О.В. | мастер ОАО «ЮТЭК-Кода» |  |
| 6 | Балинский П.В | мастер НТУЭС «Уралсвязьинформ» Карымкарское отделение электросвязи |  |
| 7 | Климов Д.А. | Генеральный директор ООО СП «Обской» |  |
| 8 | Семёнов Ф.Н. | мастер леса «Обской отдел» БУ Октябрьский лесхоз |  |
| 9 | Лачинов Р.Р. | УУМ ОВД Октябрьского района |  |