

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ****Октябрьского района****Ханты-Мансийского автономного округа - Югры****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| « | 15 | » | августа | 20 | 11 г. |  |  | № | 65-п |
| п. Карымкары |

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения Карымкары

от 26.04.2011 г. № 19-п

«О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства,

 социальной сферы и жилищного фонда сельского поселения

 Карымкары к работе в зимний период 2011-2012 годов»

С целью подготовки расширенного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2011-2012 годов муниципального образования сельское поселение Карымкары:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Карымкары от 26.04.2011 г. № 19-п «О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда сельского поселения Карымкары к работе в зимний период 2011-2012 годов»
	1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары М.А.Климов

Согласовано:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Карымкары Л.А. Баклыкова

Главный специалист по общим и юридическим вопросам

администрации сельского поселения Карымкары Н.А. Фарносова

Подготовил:

Баклыкова Л.А.

тел. 2-33-26

 Приложение

 к постановлению администрации

 сельского поселения Карымкары

 от 15.08. 2011 г. № 65-п

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов муниципального образования сельское поселение Карымкары** |
| №п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количествообъём | Финансовые средства, тыс. руб. | Срокиисполнения | Ответственный исполнительФ.И.О. |
| Бюджет автономногоокруга | бюджет района/бюджет поселений | Средствапредприятий | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| ***1.Теплоснабжение*** |
| **1.1 Замена(капитальный ремонт) инженерных сетей теплоснабжения (внутриквартальных ветхих)** |
|   | капитальный ремонт теплотрассы по ул.Кедровая  | м. | 75 |   | 314 |   | 314 | июль | Начальник УЖКХ и С администрации Октябрьского района Романенко Р.В.  |
|   | Капитальный ремонт теплосетей Кедровая  | м. | 150 |   |   | 1048,5 | 1048,5 | август | и.о.директора МП ЖКХ МО СП Карымкары Терентьева С.А. |
|  | ***итого*** |

|  |
| --- |
| **м** |

 | ***225*** |  | ***314*** | ***1048,5*** | ***1362,5*** |  | ***0*** |
| ***1.2 Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:*** |
| **Сельское поселение Карымкары (УЖКХ и С администрации Октябрьского района)** |
|  | Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования котельных № 2,3,4 |  | **3** |   |   | 265 | 265 | август | и.о.директора МП ЖКХ МО СП Карымкары Терентьева С.А. |
|  | ***итого*** |  |  |  |  | ***265*** | ***265*** |  |  |
| ***2. Водоснабжение, водоотведение*** |
| ***2.1.Капитальный ремонт сетей водоснабжения (внутриквартальные сети)*** |
| **Сельское поселение Карымкары**  |
|   | капитальный ремонт летнего водопровода ул. Комсомольская Карымкары | км. | 1 |   |   | 150 | 150 | июнь | и.о.директора МП ЖКХ МО СП Карымкары Терентьева С.А. |
|  | ***итого*** | **км** |

|  |
| --- |
| ***1*** |

 |  |  | ***150*** | ***150*** |  |  |
| ***3. Капитальный ремонт и приобретение спецтехники*** |
| ***сельское поселение Карымкары*** |
|  | Подготовка транспортного парка | ед. | 1 |   |   | 109,5 | 109,5 | август | и.о.директора МП ЖКХ МО СП Карымкары Терентьева С.А. |
|  | Приобретение водовозной машины | ед. | 1 |   | 2000 |   | 2000 | июль | администрация Октябрьского района |
|  | ***итого*** |   |   |   | ***2000*** | ***109,5*** | ***2109,5*** |   | 0 |
| ***4. Жилищный фонд*** |
|   | **4.1.Капитальный ремонт**  |
|   | с.п.Карымкары | м2 | 553 |   | 1643,00 |   | 1643,00 | сентябрь  | глава администрации МО с.п.Карымкары Климов М.А |
|  | **Итого** | ***м2*** | ***553*** |  | ***1643,00*** |  | ***1643,00*** |
|   | **4.2.Плановый текущий ремонт**  |
|   | Карымкарское МП ЖКХ | м2 | 2151 |   |   | 1900 | 1900 | сентябрь | и.о.директора МП ЖКХ МО СП Карымкары Терентьева С.А. |
|  | **Итого** | **м2** | **2151** |  | **1643** | **1900,00** | **3543,00** |  |  |
| ***5. Электроснабжение*** |
| **5.1. ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания-Кода"** |
|   | Реконструкция РП, ТП -пообъектно |
| **Техническое обслуживание** |   |   |   |   |   |   |
| **ПС/РП** |
|   | Карымкары | шт. | 2 |   |   | 1,99 | 1,99 | сентябрь |   |
| **ВЛ-6-10 кВ** |  |
|   | Карымкары | км. | 19,17 |   |   | 18,20 | 18,20 | сентябрь |   |
| **КТП 6-10/0,4 кВ** |  |
|   | Карымкары | шт. | 9 |   |   | 11,26 | 11,26 | сентябрь |   |
| **КЛ - 0,4 кВ** |  |
|   | Карымкары | км. | 0,419 |   |   | 0,14 | 0,14 | сентябрь |   |
| **ВЛ - 0,4 кВ** |
|   | Карымкары | км. | 4 |   |   | 2,35 | 2,35 | сентябрь |   |
| **Текущий ремонт** |   |   |   |   |   |   |
|  | **ВЛ-6-10 кВ** |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | Карымкары | км. | 1 |   |   | 55,13 | 55,13 | сентябрь |
|   | **КТП 6-10/0,4 кВ** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Карымкары | шт. | 5 |   |   | 89,35 | 89,35 | сентябрь |
|   | **КЛ - 0,4 кВ** |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Карымкары | км. | 0,52 |   |   | 2,54 | 2,54 | сентябрь |
|   | **ВЛ - 0,4 кВ** |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Карымкары | км. | 11,38 |   |   | 95,70 | 95,70 | сентябрь |
|  | ***итого*** |  |  |  |  | ***276.66*** | ***276.66*** |  |
|   | **5.2. ОАО "Югорская генерирующая компания"** |
| **п.Горнореченск** |
|   | Проведение ТО ДВС согласно ППР | ед. | 2 |   |   | 250 | 250 | декабрь | и.о. директора ОАО "Компания ЮГ" СВ.Москаленко |
|   | Проведение ТО Эл. оборуд. согласно ППР | ед. | 2 |   |   | 150 | 150 | ноябрь | и.о. директора ОАО "Компания ЮГ" СВ.Москаленко |
|   | Завоз ГСМ (диз.топливо, масло,антифриз) | т | 175 |   |   | 3 750 | 3 750 | июнь | и.о. директора ОАО "Компания ЮГ" СВ.Москаленко |
|   | Подготовка расходного парка ГСМ  | ед. | 4 |   |   | 50 | 50 | май | и.о. директора ОАО "Компания ЮГ" СВ.Москаленко |
|  | ***Всего*** |  |  |  |  | ***4 200*** | ***4 200*** |  |  |
|  | ***итого по электроснабжению*** |  |  |  |  | ***4 477*** | ***4 477*** |  |  |
| ***Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ, для котельных в том числе МП ЖКХ, муниципальные учреждения, органы местного самоуправления в территории с ограниченным сроком завоза*** |
|   | Дизельное топливо "зимнее" | тонн | 400 |   |   |   |   |   |   |
|  | ***Итого*** | ***тонн*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего (указываются средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс. руб. в том числе финан. средства, выделенные для создания материально-технического резерва*** |
|   | **Всего** |   |   |  |  |  |  |   |   |
|   | **из них:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **средства предприятий** |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **бюджет поселений** |  |   |   |   |   |  |   |   |
|   | **бюджет района** |  |   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |