| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 30 | » | декабря | 20 | 16 г. |  |  | № | 273-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах

сельского поселения Карымкары на 2017-2020 годы»

В соответствии с федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации, №196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения» и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Утвердить муниципальную программу (далее - Программа) «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения Карымкары на 2017-2020 годы» (прилагается).

- Установить, что в ходе реализации Программы  сельского поселения Карымкары «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения Карымкары на 2017-2020 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.

- Обнародовать постановление посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения Карымкары по адресу: www.adm-kar.ru.

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары                                                   М.А. Климов

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от «30» декабря 2016 г. № 273-п

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения Карымкары на 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Карымкары |
| Разработчики Программы | Администрация сельского поселения Карымкары |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах муниципального образования сельское поселение Карымкары; Основными задачами Программы являются: - формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждение их опасного поведения на дорогах; - повышение эффективности работы по предупреждению и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - организация массового обучения населения Правилам дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 16766,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 10596 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения Карымкары; - сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов; - уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения Карымкары |

ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  НА ДОРОГАХ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ  НА 2017-2020 ГОДЫ»

- Обоснование необходимости разработки Программы

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных потребностей населения. Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным отрицательным последствием автомобилизации населения является рост аварийности на автомобильных дорогах. Человечество несет не только физические и моральные потери, но и огромный материальный урон от дорожно-транспортных происшествий. Безопасность дорожного движения стала серьезной государственной проблемой, имеющей огромное социальное и политическое значение.

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время объясняется наличием ряда следующих факторов:

-  темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог;

-  продолжительный срок эксплуатации транспортных средств и их несоответствие современным требованиям безопасности движения;

-  ухудшение транспортной дисциплины участников движения.

Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых решительных мер.

Сохранение жизни и здоровья людей -  актуальная проблема как для сельского поселения Карымкары.

Одной из причин высокого уровня аварийности на дорогах является недостаточное финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. К решению проблем, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории поселения, необходимо отнести правильно выбранный программно-целевой подход, и   необходимость продолжения работы по совершенствованию информационной системы обнаружения дорожно-транспортных происшествий и системы спасения и эвакуации пострадавших; обеспечению общественной поддержки реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения; улучшению системы подготовки водителей и обучения населения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, повышению профилактики детского  дорожно-транспортного травматизма.

Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения  возможно при наличии финансовой и материально-технической базы.                                        Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы (значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий).  Воспитывая подрастающее поколение (начиная с дошкольного возраста), мы воспитываем будущих участников   дорожного движения.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Основной целью Программы является сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими как на дорогах сельского поселения Карымкары, так и за пределами поселения

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1)  формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, предупреждение их опасного поведения на дорогах;

2)  повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

3)  совершенствование системы организации дорожного движения;

4) сокращение количества детей пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

Реализация Программы  позволит снизить число погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях, а также  снизить число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сократить количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

Срок реализации Программы 2017-2020 годы.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий программы представлен в таблице № 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения  Программы

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий.

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счет привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Выполнение мероприятий по организации дорожного движения обеспечит оптимизацию режимов движения автомобилей, выявление опасных участков улично-дорожной сети и разработку мероприятий по их устранению.

Для повышения безопасности пешеходов предусмотрены мероприятия по созданию зон ограничений для движения транспортных средств, включая применение методов «успокоения движения» в жилых зонах, возле школ. Эффективность зональных ограничений скорости заключается в том, что на скорости 60 - 65 км/ч при наездах погибают 85 процентов пешеходов, при скорости 45 — 48 км/ч - 45 процентов, при скорости 30 — 35 км/ч — 5 процентов.

Ожидаемый результат реализации программы – предотвращение ДТП, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов.

Современное представление процесса дорожного движения и достижение наибольшего эффекта при выявлении причин ДТП возможно с учетом выявления взаимосвязи между всеми элементами системы «человек – автомобиль – дорога - среда».

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку эффективности средств пропаганды.

Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Содержательная научно-популярная информация о новых решениях, обеспечивающих сокращение времени поездки, повышение удобства и комфортабельности, повышение безопасности будет создавать готовность общества к принятию предложенных мероприятий.

Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и отрицательных психологических установок.

В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым.

Основой деятельности по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения является выявление потенциально опасных мест, которые еще не проявили себя через дорожно-транспортные происшествия. Актуальность этого направления обеспечения безопасности дорожного движения подтверждается некоторыми данными о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог: практически вся улично-дорожная сеть муниципального значения на территории сельского поселения Карымкары требует реконструкции; усиления дорожного покрытия. С учетом этого в Программе предусмотрены соответсвующие мероприятия

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного и окружного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет

16766,6  тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Разработчик программы обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания. Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения Программы осуществляется заказчиком Программы. В реализации Программы участвуют:

- Администрация сельского поселения Карымкары;

- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»;

- Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Гномик»;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большелеушинская средняя общеобразовательная школа";

- РОВД

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, и количества дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими. Реализация мероприятий Программы позволит совершенствовать систему организации дорожного движения в поселении, повысить качество оказания медицинской и технической помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В  2020 году по сравнению с 2016 годом ожидается сокращение количества лиц погибших за год, а также количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Мероприятия, направленные на повышение и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения непосредственно влияют на сокращение количества лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

7. Мероприятия Программы

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание уголков и кабинетов безопасности дорожного движения в детских школьных и дошкольных учреждениях поселения; выпуск памяток по БДД для учеников начальной школы | Администрация сельского поселения Карымкары, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»; Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Гномик»; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большелеушинская средняя общеобразовательная школа"; | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Ежегодно |
| 1.2 | Пропаганда научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для дошкольных учреждений поселения и общеобразовательных школ. | Администрация сельского поселения Карымкары, МРЭО ГИБДД Октябрьского района | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Постоянно |
| 1.3 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | Администрация сельского поселения Карымкары | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Постоянно |
| 1.4 | Проведение широкомасштабных акций: «Внимание- дети!», «Внимание- пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. | Администрация сельского поселения Карымкары, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»; Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Гномик»; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большелеушинская средняя общеобразовательная школа", участковый полиции | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Ежегодно |
| 1.5 | Участие детей в массовых мероприятиях (конкурс «Безопасное колесо», конкурсы среди общеобразовательных учреждений) | Администрация сельского поселения Карымкары, Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большелеушинская средняя общеобразовательная школа". | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Ежегодно |
| 1.6 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Карымкары | Администрация сельского поселения Карымкары, МРЭО ГИБДД по Октябрьскому району | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Постоянно |
| 1.7 | Разработка совместных действий с ГО и ЧС района, скорой медицинской помощи в сфере БДД, снижения тяжести последствий при ДТП, проведение совместных учений | Администрация сельского поселения Карымкары, МРЭО ГИБДД по Октябрьскому району, отдел ГО и ЧС района | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Ежегодно |
| 2. Создание условий для безопасного движения на дорогах поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Администрация сельского поселения Карымкары | Местный бюджет 100 | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | 2017 год |
| 2.2 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах, организация пешеходных переходов. | Администрация сельского поселения Карымкары, МРЭО ГИБДД по Октябрьскомурайону | Без финан-сирования | Местный бюджет 100 | Без финан-сирования | Без финан сирования | 2018 год |
| 2.3 | Топографический анализ аварийности на территории поселения, с целью установления мест концентрации ДТП и разработки мероприятий по их ликвидации. | Администрация сельского поселения Карымкары, МРЭО ГИБДД по Октябрьскому району | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | 2017 год |
| 2.4 | Корректировка схемы организации дорожного движения на территории поселения | Администрация сельского поселения Карымкары | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Ежегодно |
| 2.5 | Содержание дорог местного значения в надлежащем порядке: (в зимнее время очистка от снега, в летнее время ямочный ремонт дорожного покрытия). | Администрация сельского поселения Карымкары, | Местный бюджет 3 271,0 Окружной бюджет 752,3 Итого 4023,3 | Местный бюджет 3 432,0 Окружной бюджет 629,7 Итого 4061,7 | Местный бюджет 3 568,0 Окружной бюджет 610,3 Итого 4178,3 | Местный бюджет 3 568,0 Окружной бюджет ? Итого 4178,3 | Постоянно |
| 2.6 | Освещение дорог в темное время суток, рядом с местами массового пребывания людей | Администрация сельского поселения Карымкары | Местный бюджет 50 | Местный бюджет 30 | Местный бюджет 20 | Местный бюджет 15 | Постоянно |
| 2.7 | Оформление права собственности на дороги поселения | Администрация сельского поселения Карымкары | Местный бюджет 10 | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | 2017 год |
| 2.8 | Работа по включению поселения в областную программу по капитальному ремонту дорог | Администрация сельского поселения Карымкары | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Без финан-сирования | Ежегодно |