Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Карымкары

№ -р от 14.07.2017 г.

План

ремонта муниципального жилищного фонда

сельского поселения Карымкары на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | адрес | Общая площадь, кв.м. | Наименование | Виды работ | Цена  тыс. руб. |
| 1 | п.Карымкары  ул. Ленина, д.45, кв.1  п.Горнореченск  ул.Лесная, д.9, кв.1 | 36,40  44,50 | Ремонт ***кухонных*** печей ***без устройства фундамента***  (в количестве 2-ух шт.) | Разборка и устройство печей со всеми вспомогательными работами | 500000 |
| 2 | п.Карымкары  ул.Совхозная, д.11, кв.2  ул.Совхозная, д.6, кв.2  ул.Кедровая, д.25, кв.3  п.Горнореченск  ул.Лесная, д.28, кв.2  ул.Речная, д.10, кв.2  ул.Речная, д.14, кв.1  ул.Речная, д.16, кв.1 | 37,40  56,30  50,10  38,60  45,00  24,60  43,10 | Ремонт ***кухонных*** печей ***с устройством фундамента***  (в количестве 7-и шт.) | Разборка и устройство печей со всеми вспомогательными работами |
| 3 | п.Горнореченск  ул. Лесная, д.8, кв.1 | 41,40 | Ремонт **о*топительных* печей *с устройством фундамента***  (в количестве 1-ой шт.) | Разборка и устройство печей со всеми вспомогательными работами |
| 4 | п.Горнореченск, ул.Речная, д.35 | 165,20 | Ремонт шиферной кровли, замена оконных блоков | Разборка покрытий кровель | 340970 |
| Устройство пароизоляции |
| Устройство обрешетки |
| Монтаж кровельного покрытия, конёк |
| Замена оконных блоков |
| 5 | п.Горнореченск, ул.Лесная, д.18  (кв.№ 1, кв.№ 2) | 78,00 | Ремонт фундамента дома | ремонт фундамента дома | 130000 |
| 6 | п.Карымкары  ул. Полевая,  д. 4, кв.1 | 71,70 | Выборочный ремонт квартиры | Ремонт ограждающей стены, замена оконного блока, ремонт несущей стены, утепление и обшивка | 200000 |
| 7 | п.Карымкары  ул. Совхозная,  д. 6, кв.2 | 56,30 | Выборочный ремонт квартиры | Ремонт стены, потолка и фундамента, замена оконного блока | 250000 |
| 8 | п.Карымкары  ул. Полевая, д. 11  (кв.1, кв.2) | 122,30 | Выборочный ремонт квартиры | Замена оконных блоков, утепление, обшивка сайдингом | 250000 |
| 9 | п.Горнореченск  ул.Речная, д.16  (кв.1, кв.2) | 85,20 | Выборочный ремонт квартиры | Замена оконных блоков, утепление, обшивка сайдингом | 470000 |
| 10 | п.Карымкары  ул.Дорожная, д. 6, кв. 1 | 72,4 | Выборочный ремонт квартиры | Реконструкция отопления | 50000 |
| 11 | п.Карымкары  ул.Комсомольская, д. 4, кв. 2 | 51,2 | Выборочный ремонт квартиры | Выборочный ремонт квартиры (замена оконных блоков, дверей) | 52076 |
| 12 | п.Карымкары  ул.Микрорайон, д.11, кв. 1 | 47,1 | Выборочный ремонт квартиры | Ремонт кровли | 41454 |
| 13 | п.Карымкары  ул.Дорожная, д.3, кв. 1 | 46,3 | Выборочный ремонт квартиры | Частичный ремонт кровли | 6000 |
| 14 | п.Карымкары  п.Горнореченск |  | Замена электропроводки |  | 105863 |
| 15 | п.Карымкары  п.Горнореченск |  | Выборочный ремонт квартиры | Ремонт кровли | 87637 |
|  | ИТОГО | 1168,6 |  |  | 2484000 |