**Исполнение текущего ремонта жилого фонда сельского поселения Карымкары на 2015год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Информация по квартиросъемщикам | Общая площадь | Ф.И.О. | Адрес | Объем работ | Материал | исполнение |
| **1** | **Ремонт кровли** |  | 27,90 | Ждан С.Ф. | Пионерская 6/1 | 32м2 | рубероид | отработано |
|  | 27,00 | Поличенко К.А. | Дорожная 3/3 | 31м2 | рубероид | отработано |
|  | 37,10 | Пашкова М.А. | Речная 18/1 |  | рубероид | Отработано |
|  | 27,90 | Чумбаков А.И. | Пионерская 6/2 | 32м2 | рубероид | отработано |
|  | 55,80 | Макаренко | Пионерская 6/3 | 63м2 | рубероид | Отработано50% |
|  | 59,70 | Пономарева О.П. | Горная 14/1 | 84м2 | рубероид | Отработано50% |
|  | 70,70 | Каткова О.С. | Дорожная 15 | 80м2 | Рубероид | Отработано |
| **306м2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ремонт пола** |  | 47,00 | Скородумова М.С. | Пионерская 9/1 | 14м2 |  | отработано |
|  | 59,60 | Кугаевских Е.А. | Лесная 1/1 | 12м2 |  | отработано |
|  | 80,90 | Кузнецова С.С. | Комсомольская 3/1 | 25м2 |  | отработано |
|  | 80,40 | Петухова Т.И. | Комсомольская3/2 | 16м2 |  | отработано |
|  | 61,70 | Мануйлова С.А. | Школьная 12/1 | 10м2 |  | отработано |
|  | 78,00 | Кабанова А.А. | Парковый 2/2 | 14м2 |  | отработано |
|  | 72,40 | Алексеева Л.А. | Дорожная 6/1 | 17м2 |  | отработано |
|  | 51,20 | Петухова Н.А. | Комсомольская 4/2 | 14м2 |  | отработано |
|  | 36,90 | Фомин Н.Г. | Кедровая 12/1 | 13м2 |  | отработано |
|  | 50,30 | Бусыгина Н.П. | Кедровая 25/2 | 14м2 |  | отработано |
|  | 47,40 | Бушманова В.И. | Ленина 53/1 | 15м2 |  | отработано |
|  | 52,30 | Бекина О.Н. | Парковый 4/2 | 26м2 |  | отработано |
|  | 62,40  | Рыжова С.Б. | Парковый 4/3 | 21м2 |  | отработано |
|  | 54,90 | Радионов | Лесная 5/2 | 12м2 |  | отработано |
|  | 45,20 | Борина | Лесная 6/2 | 10м2 |  | Отработано |
|  | 44,70 | Зырянова Р.А. | Кедровая 19/2 | 17м2 |  | Выдан мат-л |
|  |  | 45,20 | Рыжков В.В. | Речная 16/1 | 12м2 |  | отработано |
|  |  | **970,5м2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Ремонт цоколя** |  | 46,50 | Курильчук Д.Т. | Пионерская 3/2 | 16м |  | отработано |
|  | 59,60 | Кугаевских Е.А. | Лесная 1/1 | 23м |  | отработано |
|  | 59,30 | Батурина В.Г. | Горная 4/2 | 15м |  | отработано |
|  | 36,90 | Фомин Н.Г. | Кедровая 12/1 | 16м |  | отработано |
|  | 56,10 | Карсадыкова С.А. | Дорожная 14 | 25м |  | отработано |
|  | 47,30 | Зотова А.Ю. | Садовая 1/1 | 16м |  | отработано |
|  | 77,50 | Бусыгина Л.И. | Парковый2/1 | 25м |  | отработано |
|  | 46,30 | Тамочкина И.А. | Парковый 3/1 | 16м |  | отработано |
|  | 37,10 | Пашкова М.В. | Речная 18/1 | 23м |  | отработано |
|  | 41,40 | Захарова С.М. | Лесная 8/1 | 23м |  | отработано |
|  | 43,00 | Казаринова Р.П. | Лесная 8/2 | 23м |  | отработано |
|  | 28,40 | Сливко А.Д. | Пионерская 8/3 | 9м |  | отработано |
|  | 81,20 | Никифорова М.Ю. | Кольцевая 12/1 | 23м |  | отработано |
|  | 42,60 |  Кондратенко Н.М. | Горная 1/2 | 16м |  | отработано |
|  | 51,70 |  Брызгалов Ю.И. | Ленина 52/2 | 14м |  | отработано |
|  | 51,20 | Петухова Н.А. | Комсомольская 4/2 | 18м |  | отработано |
| **806,1м2** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Ремонт крылец** |  | 52,90 | Скородумова В.К. | Пионерская 2/1 | 4м2 4ст |  | отработано |
|  | 51,20 | Петухова Н.А. | Комсомольская 4/2 | 4м2 6ст |  | отработано |
|  | 47,30 | Зотова А.Ю. | Садовая 1/1 | 4м2 2ст |  | отработано |
|  | 78,00 | Кабанова А.А. | Парковый 2/2 | 5,5м2 4ст |  | отработано |
|  | 47,90 |  Богданов В.М. | МКР 7/1 | 5,5м2 4ст |  | отработано |
|  | 28,40 | Сливко А.Д. | Пионерская 8/3 | 2м2 1ст |  | отработано |
|  | 77,50 | Бусыгина Л.И. | Парковый 2/1 | 4,5м2 3ст |  | отработано |
|  | 46,30 | Тамочкина И.А. | Парковый 3/1 | 3,5м2 2ст |  | отработано |
|  | 36,90 | Фомин Н.Г. | Кедровая 12/1 | 3м2 3ст |  | отработано |
|  | 45,60 | Акулова Н.Ю. | Кедровая 26/2 | 4м2 4ст |  | отработано |
|  | 56,30 | Барышева И.П. | Совхозная 6/2 | 5,5м2 4ст |  | отработано |
|  | 46,00 | Пшеничников А.Н. | Кедровая 23/1 | 4,5м2 3ст |  | отработано |
|  | 39,00 | Дацюк Т.А. | Полевая 6/4 | 2м2 1ст |  | отработано |
|  | 27,90 | Мудрецов Е.В. | Пионерская8/1 | 4м2 3ст |  | отработано |
|  | 49,70 | Бутакова Л.Е. | Горная 7 | 3,5м2 4ст |  | отработано |
|  | 74,30 | Бабикова М.В. | Лесная 26/2 | 4м2 4ст |  | отработано |
| **805,2м2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Ремонт печей** |  | 44,50 | Максимова С.Н. | Лесная 9/1 | Топка  |  | отработано |
|  | 51,00 | Чудиновских З.Е. | Ленина 12 | 2 топки |  | отработано |
|  | 47,40 | Бушманова В.И. | Ленина 53/1 | 2топки |  | отработано |
|  | 49,30 | Климова З.Н. | Ленина 61/2 | топка |  | отработано |
|  | 36,60 | Барышев Ю.П. | Ленина 45/4 | Топка |  | отработано |
|  | 27,00 | Чумбаков А.И. | Пионерская 6/2 | Топка |  | отработано |
|  | 49,20 | Бутаков И.Н. | Горная 13 | 2топки  |  | отработано |
|  | 72,40 | Алексеева Л.А. | Дорожная 6/1 | топка |  | отработано |
|  | 56,30 | Барышева И.П. | Совхозная 6/1 | топка |  | отработано |
|  | 49,90 | Рукина Л.В. | Кедровая 25/1 |  Топка |  | отработано |
|  | 25,80 | Елисеева Д.В. | Полевая 3/3 |  Топка |  | отработано |
|  | 49,00 | Капаев А.В. | Кедровая 19/1 | топка |  | отработано |
|  | 62,90 | Тунгусова Т.В. | Ленина 69/2 | Труба |  | отработано |
|  | 38,20 | Торопыгина  | Лесная 28/2 | топка |  | отработано |
|  | 37,10 | Пашкова М.А. | Речная 18/1 | топка |  | отработано |
| Иманов А.К. Садовая 3/1 | 74,30  | Чащин В Н  | Комсомольская28/1 | труба |  | отработано |
|  |  | **770,9м2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Ремонт потолочного перекрытия** |  | 45,20 | БоринаА.А. | Лесная 6/2 | 12м2 |  | отработано |
|  | 87,80 | Кобич Е.В. | Речная 14/2 | 12м2 |  | отработано |
|  | 49,40 | Третьякова А.В. | Ленина 33 | 12м2 |  | отработано |
| Ткаченко Н.Н. МКР 1/1 | 68,10 |  Иванова О.С. | Комсомольская 17/1 | 14м2 |  | отработано |
|  | 27,90 | Чумбаков А.И. | Пионерская 6/2 | 2м2 |  | отработано |
|  | 46,00 | Пшеничников А.Н. | Кедровая 23/1 | 9м2 |  | отработано |
| **324,4м2** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Ремонт дверей** |  | 40,20 | Пименова Т. | Лесная 10/2 | Дв.блок |  | отработано |
|  | 77,10 | Ткаченко Н.Н. | МКР 1/1 | Вх.дверь |  | отработано |
|  | 80,40 | Петухова Т.И. | Комсомольская 3/2 | Дв.проем |  | отработано |
|  | 80,90 | Кузнецова С.С. | Комсомольская 3/1 | Дв.проем |  | отработано |
|  | 27,60 | Кунгуров А.С. | Школьная 4/3 | Дв.проем |  | отработано |
| **306,2м2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Ремонт отмостки** |  | 52,90 | Скородумова В.К. | Пионерская 2/1 | 17м |  | отработано |
|  | 52,30 | Бекина О.Н. | Парковый 4/2 | 12м |  | отработано |
|  | 66,40 | Рукин В.Н. | Полевая 9/1 | 14м |  | Выдан мат-л |
| **171,6м2** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Ремонт стен** | Петухова Т.И. Комсомольская 3/2 | 66,10 | Бритчиков Д.Н. | Полевая 8/3 | укрепление |  | отработано |
|  | 38,30 | Полковникова Г.Д. | Полевая 6/1 | Кон.13м2 |  | отработано |
|  | 77,10 | Ткаченко Н.Н. | Микрорайон 1/1 | Кон.22м2 |  | отработано |
|  | 29,40 | Сагиров С.С. | Школьная 7/1 | Кон.6м2 |  | отработано |
|  |  | **210,9м2** |  |  |  |  |  |  |

**Общая площадь текущего ремонта жилого фонда СП Карымкары на 2015 год : 4671,80м2**

**Отработано на 20.09.2015г : 4671,8 ( 100%)**