Рубероидная кровля: 133,7 м2                                                шиферная кровля :83,5 м2

План текущего ремонта на 2012г. п.Карымкары, п.Горнореченск

| Адрес | Фамилия | Количество м | исполнение Исполнение | примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная д.12/2 | Сигова Н.В. | 42м2 рубероид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина д.12 | Чудиновских З. | 30м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцевая д.12/1 | Никифорова Л.Ю. | 30м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.9/2 | Шарапова Л.В. | 20м2 рубероид | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.10/2 | Пименова Г.П. | 20 м2 рубероид | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.28/1 | Хазюкова И.В. | 20м2 рубероид | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.7/1 | Махнев С.Н. | 20м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.6/2 | Борина А.А. | 40м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.12/2 | Березина А.С. | 20м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Речная д.16/2 | Гарифянова Е.Л. | 20м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совхозная д.3/1 | Исаев Л.Г. | 20м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевая д.11/1 | Фомин Г.В. | 20м2 шифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шифер – 200 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубероид – 102 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : 302 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон д.7/2 | Богданов В.В. | 18 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пионерская д.3/1 | Хорольская К. | 19,5м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольская д.14/2 | Сыркова Т. | 23 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцевая д.12/1 | Никифорова Л.Ю. | 19 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кедровая д.3/1 | Чувашов А. | 16 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.28/1 | Хазюкова И.В. | 8м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.5/2 | Радионов Ю.Л. | 11,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Речная д.10/1 | Рыжова М.Г. | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : 125 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные работы (внеплановые) ремонт полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная д.10/2 | Пименова Г.П. | 4 м2 | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| Речная д.14/2 | Кобич Е.В. | 2 м2 | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 6м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Адрес |  | Фамилия |  |  | Количество, м |  | исполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совхозная д.3/2 |  | Брызгалова Л.А. |  |  | 15 м |  |  |  |  |  |
| Дорожная д.14 |  | Корсадыкова С.А. |  |  | 28 м |  |  |  |  |  |
| Садовая д.8/2 |  | Усольцева А.В. |  |  | 15 м |  |  |  |  |  |
| Кедровая д.28/4 |  | Фролова Ю.В. |  |  | 15 м |  | выполнено |  |  |  |
| Полевая д.8/2 |  | Боровик А.Б. |  |  | 7 м |  |  |  |  |  |
| Лесная д.12/1 |  | Торопыгина И.О. |  |  | 24м |  | выполнено |  |  |  |
| Лесная д.12/2 |  | Березина А.С. |  |  | 24 м |  | выполнено |  |  |  |
| Лесная д.28/1 |  | Хазюкова И.В. |  |  | 24 м |  |  |  |  |  |
| Итого : 195 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевая д.7/1 |  | Тунгусов М.В. |  |  | 3 м2 ,2 ступени |  | выполнено |  |  |  |
| Горная д.3 |  | Тиманова В.Е. |  |  | 3 м2 , 4 ступени |  | выполнено |  |  |  |
| Лесная д.6/2 |  | Борина А.А. |  |  | 3,5 м2 ,5 ступеней |  | выполнено |  |  |  |
| Ленина д.28/2 |  | Братчиков В. |  |  | 3 м2 ,8 ступеней |  | выполнено |  |  |  |
| Полевая д.3/4 |  | Елисеева Д. |  |  | 3 м2,2 ступени |  | выполнено |  |  |  |
| Итого : 15,5 м2 , 21 ступень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт печей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожная д.12/2 |  | Сигова Н.В. | Ремонт печной трубы ( 0,5 м3) |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Садовая д.10/2 |  | Ковалева Н. | Ремонт топки (0,8 м3) |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Итого : 1,3 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные работы (внеплановые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полевая д.3/3 |  | Шарафанов В. | Ремонт печной трубы (0,6 м2) |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Пионерская д.9/1 |  | Скородумова М.С. | Ремонт фундамента (частично 4м2) |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Ленина д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : 4,6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт потолочного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольская д.13/4 |  | Салимова Т. | 3 м2 |  | выполнено |  |  |  |  |
|  | Пионерская д.6/3 |  | Мыльник В. | 9 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : 12 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стекление рам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесная д.11/1 |  | Кобич С.В. | 3м 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Горная д.4/1 |  | Туринцев С. | 3м 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : 6 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заливка отмостки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речная д.5/1 | Портнягин В.А. | 24 м |  |  |
| Итого : 24 м |  |  |  |  |
| Итого : 680,8 |  |  |  |  |
| Итого выполнено : | 142,1 |  |  |  |
| Итого осталось | 553,7 |  |  |  |
| Выполнение в процентах | 19 % |  |  |  |